Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy realizacji robót w ramach projektu pn.: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego”.

II. WYMAGANE DOKUMENTY, UPRAWNIENIA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

1. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

2. Członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- Współpraca z projektantem na etapie realizacji zadania,

- Nadzór nad prowadzeniem robót drogowych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w tym:

a)  prowadzenie bieżącej kontroli postępów realizowanych robót i ich jakości,

b) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

c) egzekwowanie od Wykonawców robót drogowych (budowlanych) zastosowania 
		w technologii wykonywanych robót wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania 
		w budownictwie i obiektach służby zdrowia,

d ) dokumentowanie w formie pisemnej wykonywanych czynności, w tym prowadzenie 		dziennika budowy,

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i przeglądach zorganizowanych przez Zleceniodawcę,

- Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej 
w umowie z Wykonawcami.

W ramach tego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

- zatwierdzenie protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- powiadomienia Zleceniodawcy o gotowości przekazania i odbioru wykonanych robót,