Częstochowa, 25.10.2016 r.

Do:

Wykonawców zainteresowanych postępowaniem

ZAPROSZENIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: 	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa.

W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP na:

Dostawę i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w węzłach sanitarnych 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w obiekcie przy al. Pokoju 44, bud. B, poziom I, II,

zapraszam uprzejmie Wykonawców zainteresowanych postępowaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w robót będących przedmiotem zamówienia.

Termin złożenia oferty do 04.11.2016r. do godz. 12:00, w pokoju nr 3.15, II p. bud. D w pokoju Kierownika Działu Remontowo-Inwestycyjnego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na dostawę i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w węzłach sanitarnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w obiekcie przy al. Pokoju 44, bud. B, poziom I, II.

Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Kryterium oceny ofert: cena brutto oferty zł – 100%

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena brutto oferty zł:
Oferta z najniższą ceną brutto uzyska największą ilość punktów, pozostałe oferty mniejszą ilość punktów wynikającą z wyliczenia matematycznego, wg wzoru:

Liczba punktów oferty badanej=

Oferta najkorzystniejsza to oferta ważna, spełniająca wymagania zamawiającego, z największą ilością punktów. O wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcy zostaną powiadomieni faxem lub 
e-mailem, w przypadku braku faxu u Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał faxu ani adresu e-mailowego, zostanie powiadomiony telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, bud. D, II p. p. 3.15.

- Termin otwarcia ofert 04.11.2016 r., godz. 12:15

- Otwarcie ofert jest jawne.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o terminie zawarcia umowy zostanie przekazana Wykonawcy faxem, e-mailem lub telefonicznie.

Zamawiający przedstawia wzór umowy – w Załączniku nr 2 do Zaproszenia, w oparciu o który zostanie zawarta umowa.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty rozpoczęcia robót.

Do oferty cenowej proszę załączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną).

- Pełnomocnictwo – jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją.

- Wypełniony formularz cenowo-ofertowy wg wzoru załączonego do zaproszenia (oryginał) – załącznik nr 3 do zaproszenia.

Do kontaktów uprawnieni są:

Piotr Pluta - Kierownik Działu Remontowo – Inwestycyjnego: Tel. 34 367 34 22

Mateusz Kwiatkowski – Specjalista Działu Remontowo – Inwestycyjnego: Tel. 34 367 37 31

Termin związania ofertą: okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Załączniki do zaproszenia:

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Formularz cenowo-ofertowy

- Projekt Umowy

Załącznik nr 3 do zaproszenia

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

Nazwa wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

_________________________________________________________________________________

Adres:	 __________________________________________________________________________

NIP:	 _____________

Tel. do kontaktów: ____________________________

Fax na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: _______________

lub e-mail: ___________________

Osoba do kontaktu: ________________________________________________________________

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą:
Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w węzłach sanitarnych 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w obiekcie przy al. Pokoju 44, bud. B, poziom I, II.

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu, zgodnie w opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Tabela cenowa:

| Nazwa robót | Cena oferty brutto PLN |
| --- | --- |
| - Rozbiórka istniejących brodzików murowanych (2szt.) - Skucie posadzki z płytek terakota 9m2 - Rozbiórka podkładu betonowego o grubości 10cm, 9m2 - Rozbiórka istniejących rurociągów z rur żeliwnych fi50mm, 4mb - Demontaż wpustów podłogowych - 4szt. - Dostawa i montaż rurociągów z rur PCV, fi50mm, 4mb - Dostawa i montaż brodzików z tworzywa sztucznego, wpuszczanych w posadzkę - 4szt. - Dostawa i montaż baterii natryskowych – 4 komplety. - Dostawa i montaż wpustów podłogowych z tworzywa sztucznego – 4szt. - Dostawa i betonowanie podkładu betonowego 9m2 z wyprofilowaniem spadków - Dostawa i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej 12m2 - Dostawa i uzupełnienie okładzin ściennych z płytek glazurowanych 3,40m2 - Dostawa i montaż posadzki z płytek terakota 9m2 - Dostawa i malowanie farbowanie emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów 30m2 - Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 4szt. - Dostawa i montaż zasłon prysznicowych z konstrukcją metalową – 4 komplety. |  |
| Razem: |  |

1. Cenę oferty należy przedstawić tabelarycznie wg wzoru Formularza cenowo-ofertowego.

2. Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być objęte jedną stawką podatku od towarów

i usług (VAT).

3. Oświadczamy, że cena brutto oferty (ryczałtowa) zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że termin płatności wynosić będzie do  60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5. Ofertujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia ……………………… od daty podpisania umowy.

6. Deklarujemy niezmienność ceny oferty brutto przez cały okres obowiązywania umowy, licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ____________________________   tel. _______________

_______________________ dnia __________ 2016 r.

(miejscowość)

______________________________________________________

Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy