U M O W A   Nr  ..........................................

zawarta w dniu ................................... w Częstochowie, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny , ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS:  0000003907,  NIP:  573-22-99-604 , REGON:  001281053 zwanym dalej „Zleceniodawcą” , w imieniu którego działa:

Dyrektor Szpitala  lek. med. Dariusz KACZMAREK.

a....................................................................................................................,

..............................., Tel. ......................, NIP: ......................, REGON: .............................. zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  o następującej treści:

§  1

1. Przedmiotem umowy zawartej na podstawie art. 4 pkt. 8  przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 1579 ), jest wykonanie „Usługi nadzoru inwestorskiego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy realizacji robót w ramach projektu pn: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności CENTRUM  URAZOWEGO”.

2. Zakres usługi:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych

§  2

1. Zleceniobiorca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu własnym i na

rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynności Zleceniobiorca nie może podpisywać umów

i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego

realizującego inwestycję.

2. Zleceniobiorca ................................. posiada uprawnienia budowlane ................................................................................................................................

3. Szczegółowy zakres czynności Zleceniobiorcy wiąże się z realizacją w/w zadania które

realizuje konsorcjum firm:

Lider – Damian ŚWIĄCIK- właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego CZĘSTOBUD,

Al. Bohaterów Monte Casino 40, 42-200 Częstochowa

Partner konsorcjum - Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. 
     Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów

Partner konsorcjum – Justyna SZERSZEŃ – właścicielka Firmy SZERBUD, Zawada,

ul. Częstochowska 21C, 42-244 Mstów.

4. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzone szkody

będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą

umową ocenionego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania z

uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności.

§  3

Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy podejmowanie czynności

faktycznych i prawnych związanych z właściwym prowadzeniem inwestycji, a w szczególności:

- współpraca z projektantem na etapie realizacji zadania,

- nadzór nad prowadzeniem robót drogowych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień

publicznych w tym:

a – prowadzenie bieżącej kontroli postępów realizowanych robót i ich jakości,

b – sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

c – egzekwowanie od Wykonawców robót drogowych ( budowlanych)      zastosowania w technologii wykonywanych robót wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia,

d –  dokumentowanie w formie pisemnej wykonywanych czynności, w tym

prowadzenie dziennika budowy,

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i przeglądach zorganizowanych przez Zleceniodawcę,

- dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części

określonej w umowie z Wykonawcami.

W ramach tego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

- zatwierdzenie protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- powiadomienia Zleceniodawcy o gotowości przekazania i odbioru wykonanych robót,

§  4

1. Strony ustalają ,że Zleceniobiorca będzie uczestniczył w naradach technicznych roboczych

organizowanych przez Zleceniodawcę z udziałem przedstawicieli  Firm realizujących   zadanie inwestycyjne wymienione w § 1 ust. 1 umowy.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy następujących danych

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, tj: decyzję pozwolenia na budowę,

dokumentację projektowo- kosztorysową oraz dokumenty będące w jego posiadaniu, a które

okażą się niezbędne w trakcie realizacji zadania.

§  5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe

w kwocie:

netto    ...............................  zł  , słownie:

brutto  ..............................  zł , słownie :

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w 3-ech ratach tj:

1-rata		netto      ................  złotych

brutto   ................  złotych

2- rata		netto        ................złotych

brutto     ................złotych

3- rata		netto        ................  złotych

brutto     ................  złotych

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur Vat, po zakończeniu każdego z etapów  robót określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, płatnych w terminie do 60 dni od daty ich

otrzymania przez Zleceniodawcę.

3. Powyższe zgodne jest z harmonogramem robót Wykonawcy jakim jest Przedsiębiorstwo

Budowlane  CZĘSTOBUD Damian Świącik,42-200 Częstochowa , al. Boh. Monte 
Casino 40

4. Przedmiot umowy realizowany jest w 3- etapach:

1 – etap	IV kwartał   2017r.

2 – etap	 II kwartał    2018r.

3 – etap	III kwartał    2018r.

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania wierzytelności wynikających z niniejszej

umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zleceniodawcy .

§  6

Usługa nadzoru inwestorskiego wykonywana będzie w okresie od zawarcia niniejszej umowy do czasu całkowitego rozliczenia z Wykonawcami robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wskazanym w § 1 ust 1 , jednak nie dłużej niż do 30 września 2018 roku.

§  7

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kare umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które   odpowiedzialność

ponosi Zleceniobiorca – w wysokości 10 % sumy wynagrodzenia umownego brutto

określonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy- w wysokości 10 % sumy wynagrodzenia

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty

obciążeniowej, w terminie 7- dni od daty doręczenia noty  Stronie zobowiązanej.

Zleceniodawca ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Zleceniobiorcy.

3. W przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych na ten cel kar umownych,

poszkodowana tym Strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§  8

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniodawcy.

§  9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu Cywilnego

§  10

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§  11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZLECENIOBIORCA:						ZLECENIODAWCA: