ZAŁĄCZNIK NR 1

DAZ.26.033.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”.

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

3. Oferuję/-my*:

1) wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za cenę:

- łączna cena netto: …………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….............

łączny podatek VAT w wysokości ....%. ........................ zł

słownie złotych: ……………………………………………………...................................................

łączna cena brutto (łączna cena netto plus podatek VAT): ........................ zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

4.  Deklarujemy:

a) długość okresu gwarancji (w pełnych miesiącach): …………. miesiące (nie krótszy niż 60 miesięcy nie dłuższy niż 120 miesięcy).

UWAGA:

Punktacja za zaoferowany okres gwarancji zostanie przyznana na podstawie § XV SIWZ

„OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY”.

5. Przedstawiamy doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w kierowaniu robotami budowlanymi:

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia | Nazwa zadania i zakres wykonanych robót budowlanych, w tym informacja czy zadanie dotyczy budowy obejmującej przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej | Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych (brutto zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy O specjalności......... | 1.............................................. 2............................................ 3............................................. 4............................................. 5............................................. 6............................................. | 1......................................... 2......................................... 3......................................... 4......................................... 5......................................... 6......................................... |

UWAGA:

Punktacja za doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w kierowaniu robotami budowlanymi zostanie przyznana na podstawie § XV SIWZ.

6.  Przyjmuję/-my* warunki płatności określone w Załączniku Nr 8 do SIWZ – wzorze umowy.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w  następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. Oświadczamy, stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy PZP, że wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia .............................................................................................................

- wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że  nie zamierzamy/zamierzamy*  powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..…

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia należy podać nazwę albo imię i nazwisko i adres podwykonawcy).

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………………..…..…….

- 10. Zobowiązuję/-my* się, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile będą już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Zawiadomimy o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekażemy informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierzamy powierzyć realizację robót budowlanych.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 	wykonania zamówienia.

12. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 8 do SIWZ).

13. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

14. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu harmonogram  rzeczowo -terminowo-finansowy, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt 1) wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do  wzoru umowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz finansowanie wykonywanych robót.

15. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą dostarczymy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z cesją praw z polisy z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz Zamawiającego o której mowa w  §15 Załącznika Nr 8 do umowy.

16. Oświadczam/-y*, że wnieśliśmy wadium w kwocie .............., w  formie:……………...............…………….

Zwrotu wadium należy dokonać na rachunek bankowy Wykonawcy:……….......................………………………  ( dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniądza)

17. Oświadczam/-y*, że w przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego:

- przed podpisaniem umowy zobowiązuję/-my* się do wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej z podatkiem VAT podanej w ofercie w formie…………………………………………………………………………………………,

18. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1

2. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str. 2

3. OŚWIADCZENIE -   załącznik nr 2 do SIWZ. ……..... str. 3

4. OŚWIADCZENIE -   załącznik nr 3 do SIWZ .............str. 4

5. ………………………………….………………………………….... str. 5

6. ……………………………………………..……………….……….. str. …

7. ……………………………………………..……………….……….. str. …

8. ……………………………………………..……………….……….. str. …

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem  bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

(właściwe zaznaczyć)

- TAK

- NIE

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE I.124 z 20.05.2003, str.36):

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót  lub roczna suma bilansowanie przekracza 2 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                          ..........................................................

miejsce i data                                                                            Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

_______________________________

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

DAZ.26.033.2017

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”, oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

      - [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .............................................……………………………….....…………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- [UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP] - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami: ............................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 3

DAZ.26.033.2017

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”,  oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………..........................................................................…………………. w następującym zakresie: ……......................................................................…..........……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4

DAZ.26.033.2017

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

spełniających wymagania określone w §V ust. II pkt 2.1) a),b) i c) SIWZ

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

- ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”,

w imieniu:

................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| LP Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy robót budowlanych, albo podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp* | Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego wykonano zamówienie | Przedmiot zamówienia (zakres robót) | Miejsce wykonania zamówienia | Całkowita wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę albo podmiot trzeci, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (brutto zł) | Termin realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Data rozpoczęcia dd/mm/rrrr | Data zakończenia dd/mm/rrrr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do niniejszego wykazu dowody określające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, ze roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

*2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa §VII ust. 10 SIWZ.

......................................................                                  				……..…...........................................

miejscowość i data                                                                        				 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

DAZ.26.033.2017

- WYKAZ OSÓB,

- SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

spełniających wymagania określone w §V ust. II pkt 2.2)a),b) i c) SIWZ,

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

- ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”,

w imieniu:

...............................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że do realizacji zamówienia publicznego skierowane będą następujące osoby:

| - Lp. | - Wymagana funkcja w zadaniu | - Imię i nazwisko | - Zakres wykonywanych czynności - (pełniona funkcja w realizacji przedmiotu zamówienia) | - Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, (zakres uprawnień, numer uprawnień, liczba lat doświadczenia i inne dane, które jednoznacznie potwierdzą spełnienie warunków określonych - w §V ust. II pkt 2.2)a),b) i c) SIWZ | - Informacja o podstawie Wykonawcy - do dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Kierownik robót o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - posiadający uprawnienia i doświadczenie opisane w §V ust. II pkt 2.2)a) SIWZ |  |  |  |  |
| - 2. | Kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia i doświadczenie opisane w §V ust. II pkt 2.2) b) SIWZ |  |  |  |  |
| - 3. | Kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia i doświadczenie opisane w §V ust. II pkt 2.2)c) SIWZ |  |  |  |  |

* Należy wpisać właściwą podstawę dysponowania wskazaną osobą, np. dysponowanie bezpośrednie – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub dysponowanie pośrednie – w postaci zasobu innego podmiotu. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

......................................................                                 			 		……...........…...........................................

miejscowość i data                                                                        				 	pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6

DAZ.26.033.2017

- OŚWIADCZENIE

- NA TEMAT WIELKOŚCI ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY

spełniające wymagania określone w §V ust. II pkt 2.3) SIWZ,

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

- ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”,

w imieniu:

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że średnie roczne zatrudnienie w ostatnich 3 latach przed upływem  terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wynosiło:

- .............................................

- .............................................

- .............................................

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7

DAZ.26.033.2017

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”,

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z  (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_______________________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

DAZ.26.033.2017

UMOWA NR DAZ.26.033.2017 - wzór

zawarta  w dniu ……………….. 2017r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje: ……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane w ramach projektu pn..: „INWESTYCJA 
W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”.

- Roboty budowlane należy wykonać na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego 
i udzielonego pozwolenia na budowę, które obejmują:

- Budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, drogi dojazdowej do lądowiska z zatoką do parkowania ambulansów, systemu monitoringu, oświetlenia i oznakowania oraz pomocy nawigacyjnych, zjazdu z ul. Obrońców Westerplatte i likwidacji zjazdu z ulicy Nowobialskiej 
a także wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie: pomieszczeń szpitala, kanalizacji deszczowej z separatorem związków ropopochodnych, sieci i instalacji technicznych, podjazdu dla karetek.

b) W zakresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: wykonania zaprojektowanych obiektów – robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie (jeżeli to konieczne), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonych przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Nadzór autorski zestawienie materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą być one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów), Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów tylko w sytuacji ich niedostępności na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Nadzór autorski potwierdzić to na piśmie.

Parametry zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki.

- Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz w oparciu o załączony podział inwestycji na etapy stanowiący integralną część umowy - załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 9 do SIWZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa Budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wprost wyszczególnione 
w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załączoną dokumentacją techniczną.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy:

  - harmonogramu rzeczowo - terminowo – finansowego (zwanego w dalszej części umowy „Harmonogramem”) uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz finansowanie wykonywanych robót w wysokości:…………………………. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia, z ich podziałem na poszczególne etapy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych etapów;

  - kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawcę Harmonogramu, w zależności od środków finansowych, które to polecenie jest wiążące dla Wykonawcy.

- Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu propozycji każdorazowej zmiany Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia zmiany.

- W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia 
w terminie określonym w ust. 7 pkt 1) powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na Terenie budowy.

- Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy 
w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;

- Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. Nie zgłoszenie uwag w ww. terminie uważane będzie za zatwierdzenie Harmonogramu przez Zamawiającego.

15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zmiany zaproponowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych poprawionego Harmonogramu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - W przypadku gdy przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, Wykonawca niezwłocznie sporządzi Harmonogram zgodny z umową, przy czym za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu liczonego od terminu wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu Harmonogramu sporządzonego zgodnie z umową w terminie do 3 dni roboczych , to Zamawiający może odstąpić od umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy.

17. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

18. 	Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub Terminu zakończenia robót.

- W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu na wniosek Zamawiającego, który wynika 
z konieczności zapewnienia ciągłości pracy szpitala oraz udzielania świadczeń zdrowotnych Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dania ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu, który po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest wiążący dla stron.

- Jakakolwiek zmiana w realizacji przedmiotu umowy powoduje konieczność zmian w Harmonogramie. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu, uwzględniającego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy.

- W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu w terminie określonym w ust. 23 lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu aktualizacji Harmonogramu począwszy od terminu wskazanego w ust. 23 niniejszego paragrafu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i będzie wykonywać roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższym niż 3 dni robocze. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić  zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy.

- Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia danego etapu robót, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

25. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Jeżeli zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia danego etapu robót budowlanych będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego roszczenie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu poniesionych przez niego kosztów w związku z realizacją programu naprawczego.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w paragrafie 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, 
w wysokości:

- cena netto: ................ zł

(słownie: ....................... złotych)

- podatek VAT w wysokości ........ tj. ................ zł

(słownie:  ........................... złotych)

- cena brutto: ....................... zł

(słownie: .......................................)  .

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy to w szczególności koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli to konieczne), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, wykonania niezbędnych rusztowań, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z  inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej (o ile zajdzie taka konieczność), koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, wpis lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonych przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i inne niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w następujących przypadkach:

  - zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy może obejmować swym zakresem płatności dotyczące robót wykonanych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek ten składa Zamawiającemu Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie tej zmiany, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonania zmiany wynagrodzenia i dowody potwierdzające wpływ ww. zmiany na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy;

  - zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonania zmiany wynagrodzenia i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy;

  - zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, 
w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonania zmiany wynagrodzenia i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

§ 3

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danego etapu robót określonego w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Tabela elementów skończonych dla Zadania/Etapu nr sporządzona dla celów rozliczeniowych”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę etapu 
i zakres robót wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, (za wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem z datą pewną zakończenie wykonanych przez nich robót, usług lub dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do wstrzymania zapłaty faktury, a termin jej zapłaty wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu liczony będzie od dnia złożenia ww. załącznika. Wartość danej faktury stanowić będzie suma środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom zawartych w ww. tabeli.

- Warunkiem uregulowania faktury przez Zamawiającego będzie również załączenie do niej protokołu częściowego odbioru robót podpisanego przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Faktury regulowane będą w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z kompletem załączników do niej czyli: protokołem częściowego odbioru robót podpisanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz „Tabelą elementów skończonych dla Zadania/Etapu nr sporządzona dla celów rozliczeniowych”, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane etapy robót budowlanych, objęte tych kolejnymi fakturami, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być np. pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy składali oświadczenia z datą pewną na każdym etapie otrzymania zapłaty za wykonanie prac będących przedmiotem faktury częściowej.

- Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz 
z kompletem załączników do niej, wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Ust. 2 zdanie 5 stosuje się.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawą zapłaty przez Wykonawcę kary umownej ustalonej w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy będzie wystawiona przez Zamawiającego nota księgowa ( obciążeniowa).

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę w treści faktury.

- W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót, świadczący je na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, w związku z nieuregulowaniem w terminie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od otrzymania przez niego informacji o zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 4

- Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia, tj. zakończenie całości robót budowlanych 
i ich odbiór wraz z wpisem lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonych przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: do 31.08.2018 r.

- Terminy wykonania poszczególnych etapów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa Harmonogram, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) niniejszej umowy.

- Za termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy.

- Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego;

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inwestora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może przekraczać okresu przerwy lub postoju, z zastrzeżeniem że nowe terminy będą tak ustalone aby bezusterkowe, o którym mowa w § 10 ust. 13, wykonanie całego przedmiotu zamówienia dokonane zostało w terminie do dnia 21.09.2018r.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) Dostarczenie w 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z kserokopią decyzji 
o pozwoleniu na budowę w terminie do 5 dni od daty popisania niniejszej umowy.

2) Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy.

3) Przekazanie Wykonawcy placu budowy nie później niż w terminie  7 dni przed rozpoczęciem przez niego realizacji danego etapu robót.

4) Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

5) Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących się na placu budowy pomieszczeń magazynowych, składowisk na odrębnie uzgodnionych zasadach.

6) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże związane 
z przedmiotem umowy.

7) Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

8) Dokonywanie odbioru wszystkich wykonanych robót budowlanych określonych w § 10 niniejszej umowy.

9) Regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy.

10)Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do udostępniania Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielania Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)    Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpitalny Oddział Ratunkowy na czas prowadzenia robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie, natomiast części obiektu na czas wykonywania tam robót będą wyłączone etapowo z użytkowania. Wykonawca powinien uwzględnić to w Harmonogramie i tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzenia robót, aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania Szpitala oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim osób

2)	Sprawdzenie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji badań podłoża gruntowego dla realizowanej inwestycji oraz ewentualne wykonanie dodatkowych badań na swój koszt.

3)	Wykonanie ewentualnych dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych na swój koszt.

4)	Uzyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych podłączeń budynku do infrastruktury technicznej na swój koszt.

5)	Opracowanie projektu organizacji robót budowlano-montażowych z uwzględnieniem budowy nowych i przebudowy istniejących obiektów na potrzeby przedmiotu zamówienia.

6)	Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób: ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu realizowanej inwestycji, używanych i przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

7)	Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

8)	Wykonywanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, przepisami BHP, kodeksu cywilnego.

9) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

10) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

11) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

12) Prowadzenie dziennika budowy wraz z księgą obmiarów  i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

13) Kompleksowe zagospodarowanie terenu.

14) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

15) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie  pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni  przed terminem odbiorów częściowych i 5 dni przed terminem odbioru końcowego  przedmiotu umowy.

16) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie 
z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.

17) 	Dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników Użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń.

18) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

19)	Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych wszelkich zabudowanych urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych na obiekcie oraz wykonanie konserwacji tychże urządzeń wraz z wymianą zużytych bądź wadliwych elementów tych urządzeń, 
a w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe dostarczenie i zamontowanie nowych urządzeń. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały określone w § 11 niniejszej umowy.

20) Zapewnienie dostarczania mediów potrzebnych do realizacji prac na swój koszt i swoim staraniem.

21) Ponoszenie kosztów zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę po zakończeniu każdego miesiąca. Płatność będzie realizowana zgodnie z ich wskazaniami przy zachowaniu stawek dostawców mediów. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania.

§ 6

- Kierownikiem budowy jest: ……………………, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Nr uprawnień: ……………………………………..

Kierownikiem robót budowlanych jest……………………………., posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Nr uprawnień: ………………………………………………

Kierownikiem robót budowlanych jest: ………………..................……………….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Nr uprawnień: ………………………….....……………..

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

- jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 7

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będą wspólnie:

Jerzy Śliwa – uprawnienia budowlane, nadzór i kierowanie robotami budowlanymi

Janusz Utrata - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno - inżynieryjnej

Zbigniew Łojewski – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 8

- Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować w sposób jasny i czytelny prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy oraz za szkody na nim powstałe, zarówno w mieniu, jak i osobach.

§ 9

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, wskazanych 
w ofercie stanowiącej przedmiot umowy:

a) wykonanie części dotyczącej robót:………....……...............……………………….........................……………

przez .............................................................................................................................................

(nazwa firmy, dane kontaktowe osób reprezentujących podwykonawcę)

b) wykonanie części dotyczącej robót:...............................................................................................

przez ............................................................................................................................................

(nazwa firmy, dane kontaktowe osób reprezentujących podwykonawcę)

- Zmiana lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego Podwykonawcy stanowi zmianę umowy 
i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.

- Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w ofercie Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

- Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

- Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, która dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w ofercie na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W związku z treścią art. 22a ust. 4 Prawa zamówień publicznych określającą, że: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”, a więc w sytuacji gdy określone przez Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące tych zdolności spełniały za Wykonawcę „inne podmioty”, to „podmioty” te muszą wykonać te części zamówienia. Jedynym wyjątkiem odstąpienia od tego wymogu może być sytuacja, w której podmioty te udokumentują, że w okresie od złożenia zobowiązania do udostępniania zasobów wystąpiły obiektywne okoliczności uniemożliwiające im zrealizowanie robót budowlanych lub usług, do realizacji, których jego zdolności były wymagane.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą następujących postanowień:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać co najmniej taki poziom jakości, jaki wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i wyraża na powyższe zgodę.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia równocześnie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen poszczególnych części przedmiotu umowy określonych przez Wykonawcę w Harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1) niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jeśli 
w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 8;

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 11;

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót;

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń do projektu, zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni kalendarzowych od jej przedłożenia.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

- Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) w przypadku, kiedy 
z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

- Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym prawem dla tej umowy jest prawo polskie, 
a właściwym sądem – sąd Polski.

- W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.

§ 10

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu, zgodnie 
z poniższymi zasadami:

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 2 niniejszego ustępu.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. Po zakończeniu wykonania danego etapu robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru etapu robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia mu wykaz wykonanych robót przygotowany na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust 7 pkt 1) niniejszej umowy oraz protokoły odbiorów częściowych, o których mowa w poniższym ust. 5.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót Wykonawca, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W celu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, protokołów końcowych, o których mowa w poniższym ust. 8, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów, (a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikatów i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentów), których dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jeżeli wymagają tego przepisy Prawa Budowlanego, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawiania Zamawiającemu protokołów końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

- Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym przez Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

15. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 11

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie …………………… miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego nie mogą być mniejsze niż wynikające z niniejszej umowy.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji wszelkich zabudowanych urządzeń na obiekcie zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak między innymi: monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe, centrale wentylacyjne, instalacje technologii basenowej, urządzenia rekreacji basenowej, itp.;

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji;

- konserwację zabudowanych urządzeń wraz z wymianą zużytych bądź wadliwych elementów tych urządzeń, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe dostarczenie i zamontowanie nowych urządzeń.

- Koszty niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w ust. 4, tj. przeglądów gwarancyjnych, usuwania wad i usterek, koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) wraz z ewentualną ich wymianą ponosi Wykonawca.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Jeżeli w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” nie będą zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie będzie mógł uwolnić się ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Wykonawca usunie zgłoszone pisemnie przez Użytkownika wady w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zgłoszenia, a wady szczególnie uciążliwe – w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy wówczas nowy termin, z uwzględnieniem technologicznego normatywu naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wady.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo usunięcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w tym na drodze postępowania sądowego.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:

- nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi;

- nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad bez żadnych zastrzeżeń, sporządzony po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.

- Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej mowy.

- Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

- Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Jedną z okoliczności powodujących odstąpienie od umowy w ramach ww. okoliczności stanowi nieprzyznanie Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego;

- Wykonawca podzleca całość robót lub jej części bez zgody Zamawiającego;

- W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na tę część prac budowlanych, która została wykonana przed odstąpieniem od Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 5 pkt 3), po cenach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku nie ustalenia wysokości cen materiałów, konstrukcji lub urządzeń strony mogą powołać biegłego, który dokona w ich wyceny, a kosztami wyceny strony zostaną obciążone po połowie;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego etapu robót określonego w Harmonogramie, nastąpi odliczenie wartości tego etapu (wynikającej z Harmonogramu) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego etapu określonego w Harmonogramie obliczenie wykonanej części tego etapu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego etapu. Dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

9. 	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

- za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót,

- za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie etapu robót w stosunku do aktualnego Haromonogramu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za dany etap robót, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości złotych 200,00 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 200,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 200,00 złotych,

- za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 5 000,00 złotych;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w § 16 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000,00 zł. miesięcznie, liczonej w stosunku do każdej osoby, która powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

- Podstawą zapłaty przez Wykonawcę kary umownej ustalonej w oparciu o zapisy umowy będzie wystawiona przez Zamawiającego nota księgowa (obciążeniowa).

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót" oraz "za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt 10) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 14

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ..................................................

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego Podwykonawcy dalszych Podwykonawców, Dostawców, Usługobiorców oraz innych osób trzecich związanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjaśnienia powyższych okoliczności lub postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. A w przypadku, jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty przez Zamawiającego na rzecz w/w podmiotów spornej kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z zabezpieczenia przedmiotowej należności bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesją praw z polisy lub innego dokumentu na rzecz Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w §XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości wraz z cesją prawa z nowego zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 5 000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) oraz

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 3 000.000,00 zł (słownie  trzech milionów złotych).

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z cesją praw z polisy z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych wraz z cesją, o której mowa w § 15 ust. 2.

- W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do umowy wraz z cesją praw z polisy, o której mowa w § 15 ust. 2.

§ 16

- Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie- przez cały okres trwania umowy. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                        i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane                 w  ust. 1 czynności. Dowodami mogą być:

  - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: stanowisko pracy, data zawarcia umowy,  rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów                o pracę wraz z informacją o liczbie  odprowadzanych składek;

  - poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 16 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 13 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 16 ust. 1 umowy czynności i skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 13 umowy.

§ 17

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 19

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo i wnikliwie zapoznał się z treścią niniejszej umowy, SIWZ, projektem budowlanym, dokumentami określonymi w umowie i SIWZ oraz terenem budowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się informować o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w związku 
z realizacją umowy w trybie natychmiastowym Zamawiającego, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, które może wpłynąć na realizację i wynik umowy 
w formie pisemnej - listem poleconym oraz także w formie mailowej i telefonicznie, 
a w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku wszelkie wynikające z tego tytułu konsekwencje obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie w formie listu poleconego Zamawiającego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przekształcenia, połączenia, sprzedaży, przejęcia, restrukturyzacji i innych postępowań, które mogą mieć wpływ na realizacje i wynik realizacji wynikający z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowaną, opisaną wyżej czynnością.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie listu poleconego o wszelkich trudnościach finansowych dotyczących jego firmy, które mają wpływ na ewentualną zapłatę zgłoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyższego obowiązku może spowodować podjęcie decyzji przez Zamawiającego mających na celu wyciagnięcie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i w pełni akceptuje uzyskaną od Zamawiającego informację, że wszelkie zmiany związane z realizacją niniejszej umowy będą wyłącznie ważne, w przypadku kiedy strony podpiszą na powyższą okoliczność aneks do umowy.

- Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są, albo staną się nieważne, albo nieskuteczne, lub umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie pod warunkiem, że jeżeli całość umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

§ 20

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 22

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach– po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                       		WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Znak sprawy:  DAZ.26.033.2017

Załącznik Nr 1 do UMOWY

| PROJEKT: |  |
| --- | --- |
|  | Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego. |
| FAZA: | PODZIAŁ NA ETAPY INWESTYCJI |

________________________________________________________________________

| Inwestor: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 |
| --- | --- |
| Inwestycja: | Kategoria XI |
| Adres Inwestycji: | ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa |

______________________________________________________________________

SPIS TREŚCI

1	założenia ogólne	60

1.1	Wymagania w stosunku do wykonawcy inwestycji	60

2	ETAPOWE WYKONANIE INWESTYCJI	60

2.1	Etap 1  - Lądowisko	60

2.2	Etap 1  - SOR	60

2.3	Etap 1 - Oddział Intensywnej Terapii	62

2.4	Etap 2 - Oddział łóżkowy Chirurgii Ogólnej i Naczyń	62

2.5	Etap 2  - SOR ( pozostała część )	63

2.6	Etap 3 - Izba przyjęć	64

3	WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI	64

- założenia ogólne

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie przebudowy pomieszczeń SOR, Izby przyjęć, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Kolejność wykonania działań inwestycyjnych musi umożliwiać etapowanie realizacji zadań w celu zagwarantowania ciągłości pracy modernizowanej komórki oraz aby I i II etap zaprojektowanego obszaru umożliwiał niezależne funkcjonowanie a także aby pozostał niezakłócony bezkolizyjny transport pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

  - Wymagania w stosunku do wykonawcy inwestycji

Wykonawca inwestycji w ramach oferty przedstawi:

- projekt organizacji robót oraz organizacji placu budowy w tym dostaw i składowania sprzętu i materiałów

- harmonogram wykonania prac budowlanych w podziale na branże

- zasadę utrzymania w ciągłej eksploatacji podstawowych mediów w obszarze objętym inwestycją

tak aby spełniały one wymagania etapowego wykonania całości inwestycji w celu zagwarantowania ciągłości pracy modernizowanych funkcji obiektu oraz aby umożliwiały niezależne funkcjonowanie kolejno wykonywanych obszarów a także aby pozostał niezakłócony bezkolizyjny transport pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Działania inwestycyjne oraz organizacja placu budowy nie mogą zakłócać funkcjonowania żądnego z oddziałów czy działów szpitala nie objętych zakresem inwestycji

Zamawiający ( inwestor ) dokona oceny przedstawionych opracowań pod kątem spełnienia wymogów formalnych realizacji inwestycji

- ETAPOWE WYKONANIE INWESTYCJI

  - Etap 1  - Lądowisko

W ramach I etapu ( lądowisko ) przewidziano wykonanie całości prac zewnętrznych:

- Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych

- Droga dojazdowa do lądowiska z zatoką dla ambulansów

- Remont drogi wewnętrznej

- System monitoringu, oświetlenia i oznakowania oraz pomocy nawigacyjnych dla lądowiska

- Kanalizacja deszczowa z separatorem związków ropopochodnych

- Zjazd z drogi wewnętrznej – ulicy Bohaterów Westerplatte

- Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej

- Likwidacja zjazdu z ulicy Nowobialskiej

- Przebudowa sieci i instalacji technicznych

- Przebudowa podjazdu dla karetek

  - Etap 1  - SOR

W ramach SOR przewidziano obszary:

- segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć ( w tym 4 stanowiska Triage ),

- resuscytacyjno-zabiegowy ( sala resuscytacyjno-zabiegowa – 2 stanowiskowa ),

- wstępnej intensywnej terapii ( sala intensywnej terapii – 2 stanowiskowa ),

- terapii natychmiastowej ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania opatrunków gipsowych),

- obserwacji ( sala obserwacyjna 7 – osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe ),

- konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),

- stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (zespół pomieszczeń pogotowia ratunkowego w strefie socjalnej SOR ),

- zaplecza administracyjno-gospodarczego.

W ramach etapu 1 inwestycji należy wykonać

- pomieszczenia zaplecza administracyjno-gospodarczego. (Strefa pomieszczeń S13/a, S/14,i S/15, S/16 oraz S/26-S/35 )

- Salę resuscytacyjną

- Salę intensywnej terapii

- Pomieszczeń strefy SOR dziecięcej ( z zachowaniem wydzielonego korytarza dostępu do oddziałów dziecięcych )

- pomieszczenia strefy sali operacyjnej z zapleczem ( sala operacyjna, sala wybudzeniowa, pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu, brudownik

Zadanie inwestycyjne należy wykonać w ramach Etapu 1 – w całości ( część budowlana, wykończeniowa i  instalacyjna )

W ramach działania należy wykonać oddzielenie zabezpieczające strefy inwestycji dla zachowania niezakłóconej ciągłości pracy sąsiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

Szczegółowy  zakres działań zabezpieczających należy uzgodnić z użytkownikiem

| Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| S/01 | Sala resuscytacyjna | 24,21 |
| S/02 | Sala intensywnej terapii | 29,03 |
| S/03 | Sala wybudzeniowa | 14,2 |
| S/04 | Sala operacyjna | 38,74 |
| S/05 | Brudownik | 8,01 |
| S/06 | Przygotowanie pacjenta | 8,56 |
| S/07 | Przygotowanie personelu | 8,1 |
| S/13a | Korytarz | 8,19 |
| S/14 | Pokój personelu | 15,75 |
| S/15 | Pokój personelu | 14,61 |
| S/16 | Łazienka | 3,19 |
| SD/01 | Poczekalnia | 64,27 |
| SD/02 | Sala obserwacyjna | 20,48 |
| SD/03 | Pokój personelu | 19,62 |
| SD/04 | Korytarz | 20,56 |
| SD/05 | Pokój przyg. pielęgn. | 6,95 |
| SD/06 | Triage | 8,78 |
| SD/07 | Gabinet konsultacyjny | 10,57 |
| SD/08 | Gabinet konsultacyjny | 11,64 |
| SD/09 | Przedsionek | 22,19 |
| SD/10 | Sala resuscytacyjna | 14,67 |
| SD/11 | Gabinet diagn.-zabiegowy | 14,67 |
| SD/12 | WC | 3,71 |
| SD/13 | Pom. porz. | 1,75 |
| SD/14 | WC | 3,67 |
| SD/15 | Łazienka | 2,47 |
| SD/16 | Magazyn | 2,83 |
| SD/17 | Brudownik | 4,33 |
|  | Razem | 405,75 |

  - Etap 1 - Oddział Intensywnej Terapii

Inwestycja polegająca na wykonaniu przebudowy pomieszczeń oddziału OIT na jedną salę dwustanowiskową Intensywnej terapii , gabinet diagnostyczno-zabiegowy i magazyn

Zadanie inwestycyjne należy wykonać w ramach Etapu 1 – w całości ( część budowlana, wykończeniowa i  instalacyjna )

W ramach działania należy wykonać oddzielenie zabezpieczające strefy inwestycji dla zachowania niezakłóconej ciągłości pracy sąsiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

Szczegółowy  zakres działań zabezpieczających należy uzgodnić z użytkownikiem

| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii IT/01; Pokój Intensywnej terapii; 45,04. IT/02; Gabinet diagn.-zabiegowy; 16,58. IT/03; Magazyn; 9,56. S/13b; Śluza; 2,99. Razem; 74,17. |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Etap 2 - Oddział łóżkowy Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Wydzielony fragment oddziału jako wykonany w systemie sal łóżkowych dwuosobowych z łazienkami

Zadanie inwestycyjne należy wykonać w ramach Etapu 2 – w całości ( część budowlana, wykończeniowa i  instalacyjna )

W ramach działania należy wykonać oddzielenie zabezpieczające strefy inwestycji dla zachowania niezakłóconej ciągłości pracy sąsiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

Szczegółowy  zakres działań zabezpieczających należy uzgodnić z użytkownikiem

| Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń |  |  |
| --- | --- | --- |
| C/01 | Korytarz | 25,43 |
| C/02 | Pokój łóżkowy | 14,68 |
| C/03 | Łazienka | 2,5 |
| C/04 | Pokój łóżkowy | 14,59 |
| C/05 | Łazienka | 2,8 |
| C/06 | Pokój łóżkowy | 14,67 |
| C/07 | Łazienka | 2,8 |
| C/08 | Pokój łóżkowy | 14,93 |
| C/09 | Łazienka | 2,55 |
| C/10 | Pokój łóżkowy | 15,11 |
| C/11 | Łazienka | 2,56 |
|  | Razem | 112,62 |

  - Etap 2  - SOR ( pozostała część )

W ramach SOR przewidziano obszary:

- segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć ( w tym 4 stanowiska Triage ),

- resuscytacyjno-zabiegowy ( sala resuscytacyno-zabiegowa – 2 stanowiskowa ),

- wstępnej intensywnej terapii ( sala intensywnej terapii – 2 stanowiskowa ),

- terapii natychmiastowej ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania opatrunków gipsowych),

- obserwacji ( sala obserwacyjna 7 – osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe ),

- konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),

- stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (zespół pomieszczeń pogotowia ratunkowego w strefie socjalnej SOR ),

- zaplecza administracyjno-gospodarczego.

W ramach etapu 2 inwestycji należy wykonać pomieszczenia obszarów

- segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć ( w tym 4 stanowiska Triage ),

- terapii natychmiastowej ( gabinet diagnostyczno-zabiegowy z miejscem wykonywania opatrunków gipsowych),

- obserwacji ( sala obserwacyjna 7 – osobowa, oraz dwa wydzielone boksy jednoosobowe ),

- konsultacyjny ( sala konsultacyjna z 3 stanowiskami konsultacyjnymi ),

Zadanie inwestycyjne należy wykonać w ramach Etapu 2 – w całości ( część budowlana, wykończeniowa i  instalacyjna )

W ramach działania należy wykonać oddzielenie zabezpieczające strefy inwestycji dla zachowania niezakłóconej ciągłości pracy sąsiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

Szczegółowy  zakres działań zabezpieczających należy uzgodnić z użytkownikiem

| Szpitalny Oddział Ratunkowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| S/08 | Gabinet Diagnostyczno-zabiegowy | 14,31 |
| S/09 | Sala gipsowa | 11,32 |
| S/10 | Sala konsultacyjna | 37,51 |
| S/11 | Przedsionek | 30,87 |
| S/12 | Łazienka | 8,26 |
| S/13 | Korytarz | 121,08 |
| S/13c | Korytarz | 88,14 |
| S/13d | Wiatrołap | 13,87 |
| S/16 | Łazienka | 3,19 |
| S/17 | Magazyn | 1,42 |
| S/18 | WC | 5,74 |
| S/19 | WC | 3,23 |
| S/21 | Poczekalnia | 98,7 |
| S/22 | Łazienka dekontaminacyjna | 7,7 |
| S/23 | Rejestracja | 12,98 |
| S/24 | Triage | 37,61 |
| S/25 | Sala obserwacyjna | 106,05 |
| S/36 | łazienka | 5,02 |
| S/37 | Pokój obserwacyjny | 12,89 |
| S/38 | Pomieszczenie personelu | 32,04 |
| S/39 | WC | 3,56 |
| S/40 | Magazyn | 2,07 |
| S/41 | Magazyn | 5,69 |
| S/42 | Pom. porz. | 1,74 |
|  | Razem | 664,99 |

  - Etap 3 - Izba przyjęć

W ramach Izby przyjęć przewidziano:

- Gabinet konsultacyjny izby przyjęć

- Izolatkę ze śluzą i łazienką

- Łazienkę dla niepełnosprawnych ( z miejscem na wózek -wannę )

- Poczekalnię z rejestracją

- WC dla pacjentów

Zadanie inwestycyjne należy wykonać w ramach Etapu 4 – w całości ( część budowlana, wykończeniowa i  instalacyjna )

W ramach działania należy wykonać oddzielenie zabezpieczające strefy inwestycji dla zachowania niezakłóconej ciągłości pracy sąsiednich funkcji medycznych i pomocniczych.

Szczegółowy  zakres działań zabezpieczających należy uzgodnić z użytkownikiem

| Izba przyjęć |  |  |
| --- | --- | --- |
| IP/01 | Poczekalnia | 37,19 |
| IP/02 | Gabinet konsultacyjny | 13,54 |
| IP/03 | Łazienka | 6,35 |
| IP/04 | Izolatka | 15,07 |
| IP/05 | Łazienka | 3,19 |
| IP/06 | Śluza | 3,15 |
| IP/07 | WC | 3,86 |
| IP/08 | Magazyn | 2,96 |
| IP/09 | Pom. porządkowe | 5,12 |
|  | Razem | 90,43 |

- WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca musi zwrócić uwagę na następujące wymogi formalne:

Uznaje się że wykonawca / oferent zapoznał się z dokumentacją oraz stanem istniejącym i nie wnosi żadnych uwag do zakresu prac oraz dokumentacji projektowej na podstawie której będzie wykonywana inwestycja

Inwestycję należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm

Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram prac oraz organizację placu budowy dostosowana do etapowego wykonani inwestycji .

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczególnych STWiORB, i ponadto obejmuje:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem niezbędnych mediów,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót,

- zapewnienie pełnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót,

- zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla  funkcjonowania szpitala.

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne do wykonania Umowy,

- zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót podstawowych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych rozruchów, prób, badań, inspekcji i odbiorów,

- wykonanie projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas trwania robót, który zostanie uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarządzające ruchem – jeżeli będzie wymagany,

- zmianę organizacji ruchu w czasie robót, koszt oznakowania, objazdów i zabezpieczeń,

- wywóz ziemi oraz materiałów z rozbiórki oraz związany z tym koszt załadunku, transportu, składowania i utylizacji – w zakresie nieuwzględnionym w Przedmiarze robót,

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie, oraz pozwalającą na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,

- przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

- ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu prądotwórczego wraz ponoszeniem kosztów eksploatacyjnych.

Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy do zażądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w cenie oferty (w poszczególnych cenach jednostkowych robót), nawet jeżeli ich pozycje nie zostały opisane w Przedmiarze robót.

UWAGA!

Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane 
w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W związku z powyższym roboty należy realizować w ramach ogólnej koordynacji 
i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót. W przypadku wystąpienia wspólnych robót rozbiórkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszących rozliczane będą one łącznie dla wszystkich robót, których dotyczą.

Znak sprawy:  DAZ.26.033.2017

Załącznik Nr 2 do UMOWY

HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO – FINANSOWY

Plik zamieszczony osobno

Załącznik Nr 3 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

- W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA